高新园区政府采购项目

2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造

招 标 文 件

（项目编号：DCZ201803058）

招  标  人：中国海外学子创业周组委会

招标代理人：大连机械设备成套有限公司

日      期：二0一八年四月

目录

投标邀请函	- 2 -

第一章 投标人须知及前附表	- 5 -

第二章 合同条款及合同格式	- 26 -

第三章 项目需求及服务要求	- 31 -

第四章 投标文件格式	- 34 -

一、法人授权委托书	- 35 -

二、承诺书	- 36 -

三、无重大违法记录声明	- 37 -

四、报价函	- 38 -

五、投标分项报价表	- 40 -

（一）小型和微型企业产品报价说明表格式	- 42 -

（二）残疾人福利性单位报价说明表格式	- 43 -

六、资格证明文件	- 44 -

七、投标人基本情况表	- 45 -

八、项目负责人简历表	- 46 -

九、拟投入本项目人员汇总表	- 47 -

十、项目总体设计方案	- 48 -

十一、创新思路	- 48 -

十二、应急预案	- 48 -

十三、业绩	- 48 -

十四、其它资料	- 49 -

十五、中小企业声明函	- 50 -

十六、残疾人福利性单位声明函	- 51 -

十七、政府采购投标保证金担保函	- 52 -

十八、履约保证金保函	- 54 -

附件1：开标一览表	- 57 -

附件2：评标方法	- 58 -

附件3：资格性评审表	- 60 -

附件4：符合性评审表	- 61 -

2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目

投标邀请函

大连机械设备成套有限公司受中国海外学子创业周组委会的委托，对2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、项目编号：DCZ201803058

二、招标内容：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造 1家（详细内容见招标文件）。

三、服务周期：

项目开幕时间：2018年6月29日-7月1日

（1）施工时间：2018年6月27日-28日

（2）竣工时间：2018年6月28日16:00前完成所有的施工工作。

（3）维护时间：2018年6月29日-7月1日，每日9:00-17:00负责展会期间与施工有关的日常维护工作。

（4）撤展时间：2018年7月1日18:00以后开始，完成海创周主会场所有施工的撤展工作。

（5）项目初审验收时间：开幕前15天。

（6）项目终审验收时间：2018年6月20日16:00。

地点：中国海外学子创业周组委会指定地点。

四、本项目政府采购预算为90万元。（如投标人投标报价超出政府采购预算，按无效投标文件处理。）

五、投标人的资格条件：

在中国境内注册的具有独立企业法人资格。

注：1.本项目不接受联合体投标。

2.经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

3.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。
      （1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。
      （2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。
      （3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。
      （4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，评审委员会应取消其投标资格。

六、报名及招标文件发售时间及地点：2018年4月28日起至2018年5月7日止每天9:00—16:00（北京时间，公休日、节假日除外）在大连机械设备成套有限公司（大连市沙河口区西南路558-7）发售。

七、报名要求：

1.投标人申请购买招标文件：未注册会员的投标人须登陆大连市公共资源交易平台（http://ggzyjy.dl.gov.cn） “会员专区”进行注册并在大连市公共资源交易中心五楼办理供应商入库审核及办理CA锁；已注册会员的投标人须进入大连市公共资源交易平台系统申请购买招标文件。注：凡有意向参与投标的潜在投标人必须执行网上报名携带报名回执码（大连市公共资源交易平台）到大连机械设备成套有限公司购买文件。

2.购买招标文件的投标单位携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（三证合一提供营业执照副本原件即可）、网上报名回执码、法定代表人授权委托书原件及以上材料相应的复印件一套（复印件须加盖公章），招标代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后方可购买招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。

八、招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。

九、接受投标文件的时间与地点：2018年5月21日14：30时至15：00时（北京时间），大连市公共资源交易中心受理区（4）（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）。

十、投标截止日期及时间：2018年5月21日15:00时（北京时间）。

十一、开标时间与地点：2018年5月21日15:00时（北京时间）在大连市公共资源交易中心开标室（5）（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）。

十二、招 标 人：中国海外学子创业周组委会

联系人：李宏

联系方式：0411-84793869

十三、招标代理人：大连机械设备成套有限公司

联 系 人：汪亚辉

电    话：0411－83608842-110

传    真：0411－83683835

电子邮箱：dljxsbctgs@163.com

地    址：大连市沙河口区西南路558-7

开户银行：中国银行大连沙河口支行

帐    号：314256319366

# 第一章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目项目 |
| 2 | 招标人：中国海外学子创业周组委会 |
| 3 | 招标代理人：大连机械设备成套有限公司 |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 本项目采购预算 90万元（投标单位投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。 |
| 6 | 投标人资格条件：与本项目投标邀请函“投标人资格条件”要求一致。 |
| 7 | 本次招标的内容： 2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造 1家（详细内容见招标文件）。 |
| 8 | 服务周期： 项目开幕时间：2018年6月29日-7月1日 （1）施工时间：2018年6月27日-28日 （2）竣工时间：2018年6月28日16:00前完成所有的施工工作。 （3）维护时间：2018年6月29日-7月1日，每日9:00-17:00负责展会期间与施工有关的日常维护工作。 （4）撤展时间：2018年7月1日18:00以后开始，完成海创周主会场所有施工的撤展工作。 （5）项目初审验收时间：开幕前15天。 （6）项目终审验收时间：2018年6月20日16:00。 地点：中国海外学子创业周组委会指定地点。 |
| 9 | 服务地点： 甲方指定地点 。 |
| 10 | 付款方式：项目方案通过初审验收之日起10日内，支付合同总价款的30%，项目搭建完毕通过终审验收之日起10日内支付合同总价款的20%，最终合同结算款项以高新园区财政审定金额为准，项目执行报告提交采购人审验合格并经高新园区财政审计后30日内予以支付审定后价款的余款（注：决算不限于纸质文件可包括语音、音频、视频、图片、图纸；决算采用成本核算方式） |
| 11 | √（无答辩）本项目无项目负责人答辩 |
|  | □（有答辩）本项目拟派项目负责人须进行答辩，时间约为10分钟。 项目负责人需携带有效身份证原件及 (资格证名称-若有)到现场核验并参加答辩。 项目负责人未按要求携带证件或不参加答辩的不推荐为中标候选人。 |
| 12 | √（无现场踏勘）本项目无现场踏勘 |
|  | □（有现场踏勘）报名结束后，招标代理统一组织现场勘查。未进行现场勘查的视为已了解现场情况，后果由投标人自行承担。 |
| 13 | 评标方法：综合评分法。 |
| 14 | 投标货币：人民币。 |
| 15 | 投标有效期: 投标有效期为自递交投标文件之日起90个日历日 |
| 16 | 电子版投标文件数量及封装要求： 1、软件生成ndltf格式投标文件刻录光盘 5张，光盘上标注公司名称； 2、光盘封装在密封袋内，封皮注明“项目名称、项目编号、投标人名称、开标时间前不得开启，并加盖公章”各供应商仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄漏。投标文件如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄漏的，视为密封合格。 3、投标人制作投标文件时，一定要使用dlzf格式的招标文件创建投标文件，生成的投标文件格式为.dltf（加密）和.ndltf（不加密），刻录光盘时一定要将生成的.ndltf格式（不加密）的投标文件刻录到光盘中，多份光盘刻录的投标文件必须一致。 4、投标人刻录到光盘中的文件一定要是.ndltf文件格式（不加密），评标时导入的投标文件不是.ndltf文件格式（不加密）的投标文件按无效投标文件处理。 5、投标人制递交的电子光盘中的投标文件必须有投标人CA锁签章，无投标人CA锁签章的投标文件按无效投标文件处理。 注：1、投标人请下载新点投标文件制作软件（更新至最新版本），进行制作投标文件。 2、制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。 |
| 17 | 招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。 |
| 18 | 投标文件递交时间：2018年5月21日14:30时—15:00时（北京时间）。 投标截止期：2018年5月21日15:00时（北京时间）。 投标文件递交地点：大连市公共资源交易中心（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共资源交易中心五楼），第4投标受理。 |
| 19 | 开标日期及时间：2018年5月21日15:00时（北京时间）。 开标地点：大连市公共资源交易中心（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共资源交易中心五楼），第5开标室。 |
| 20 | 投标保证金金额：人民币 10000 元。 |
| 21 | 投标保证金采用下列任何一种形式： （1) 支票 （2) 电汇； （3) 汇票 （4) 由大连市企业信用担保有限公司出具的政府采购投标担保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天； （5) 由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行用招标文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式出具的银行保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。 （6）投标保证金的递交时间及地点：请于2018年5月19日16:00时前到 大连机械设备成套有限公司递交（北京时间每天9：00—16：00，公休日、节假日除外） （7）递交电汇形式保证金相关信息如下： 户名：大连机械设备成套有限公司； 开户行：中国银行大连沙河口支行； 帐号：314256319366（汇款以到帐时间为准）。 注：1、本项目不接受现金形式的投标保证金。 |
| 22 | 招标代理服务费： 1、招标代理费为按取费标准【计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》】进行计算，然后乘以调整系数。中标金额在500万元及以上时调整系数为80%，中标金额在100万元（含100万元）~500万元时调整系数为90%，中标金额在100万以下时调整系数为100%。 2、本次招标代理服务费按服务招标标准向中标人收取。 注：如分包招标，将按包计取招标代理服务费。 |
| 23 | ★根据财政部87号令文件第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 24 | ★有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5、不同投标人的投标文件互相混装； 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 25 | 本项目其他需说明的事项1 1、本项目不接受联合体投标； 2、本项目不要求提供履约保证金。 3、★项为实质性要求，如不满足，按无效投标处理。 4、招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。 |
| 26 | 本项目其他需说明的事项2 投标文件构成 投标人编写的投标文件应包括下列部分：1.法定授权委托书；2.承诺书； 3. 无重大违法记录声明4.报价函；5.投标报价表；6.资格证明文件；7.投标人基本情况表；8.项目负责人简历表；9. 拟投入本项目人员简历表；10. 项目总体设计方案（格式自拟）11. 创新思路（格式自拟） 12. 应急预案（格式自拟） 13.业绩（如有）； 14.其他材料（如有）； 15.开标一览表（要求单独密封）。 ★注：以上材料除已备注“如有”项外缺少任意一项，投标文件按无效处理。 |

投标人须知

一、总  则

（一）项目概述及资金来源

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

（1）招标人名称：中国海外学子创业周组委会

（2）本次招标的内容为：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造 1家（详细内容见招标文件）。

（3）服务周期：

项目开幕时间：2018年6月29日-7月1日

1）施工时间：2018年6月27日-28日

2）竣工时间：2018年6月28日16:00前完成所有的施工工作。

3）维护时间：2018年6月29日-7月1日，每日9:00-17:00负责展会期间与施工有关的日常维护工作。

4）撤展时间：2018年7月1日18:00以后开始，完成海创周主会场所有施工的撤展工作。

5）项目初审验收时间：开幕前15天。

6）项目终审验收时间：2018年6月20日16:00。

（4）付款方式：项目方案通过初审验收之日起10日内，支付合同总价款的30%，项目搭建完毕通过终审验收之日起10日内支付合同总价款的20%，最终合同结算款项以高新园区财政审定金额为准，项目执行报告提交采购人审验合格并经高新园区财政审计后30日内予以支付审定后价款的余款（注：决算不限于纸质文件可包括语音、音频、视频、图片、图纸；决算采用成本核算方式）。

2.资金来源：财政性资金。

（二）投标人资格要求

在中国境内注册的独立企业法人。

注：1.本项目不接受联合体投标。

2.经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

3.经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。
      （1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。
      （2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。
      （3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。
      （4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，评审委员会应取消其投标资格。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

5.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

6.投标人必须是通过招标代理购买招标文件且登记备案。未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（四）促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

③提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 ，以及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。

2.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

3.投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

4.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

（五）促进残疾人就业

根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）提供本企业的残疾人福利性单位声明函。

2.对于符合条件的福利性单位报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3. 残疾人福利性单位签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

（六）促进监狱企业发展政府采购政策说明

根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3. 监狱企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

注：1.同时属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率、监狱企业扣除比例、残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

（七）政府采购信用担保

1．为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，大连市企业信用担保有限公司可为参加大连市市本级政府采购活动的中小企业提供政府采购信用担保。

2．大连市企业信用担保有限公司提供的政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。

3．无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。

4．有关政府采购信用担保事宜，供应商可登陆大连市政府采购网（网址：www.ccgp.dl.gov.cn）查阅《关于开展政府采购信用担保工作的通知》（大财采〔2013〕364号），或向大连市企业信用担保有限公司联系咨询，联系方式如下：

地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层

电话：（0411）39917759

（八）质疑和投诉

1.投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

3.投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：大连机械设备成套有限公司

联系人：汪亚辉

联系电话：0411-83608842-110

传真号码：0411-83608842-110

地址：大连市沙河口区西南路558-7（熟食品交易市场后身）

邮编：116000

（2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4.如有未尽事宜，可按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》执行。

二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标文件包括：

投标邀请函

第一章    投标人须知及前附表

第二章    合同条款及合同格式

第三章    项目需求及服务要求

第四章    投标文件格式

附件1    开标一览表

附件2    评标办法

附件3    资格性审查表

附件4    符合性审查表

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，招标代理人依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

3.为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理人将依法延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.法定授权委托书；

2.承诺书；

3. 无重大违法记录声明

4.报价函；

5.投标报价表；

6.资格证明文件；

7.投标人基本情况表；

8.项目负责人简历表；

9. 拟投入本项目人员简历表；

10. 项目总体设计方案（格式自拟）

11. 创新思路（格式自拟）

12. 应急预案（格式自拟）

13.业绩（如有）；

14.其他材料（如有）；

15.开标一览表（要求单独密封）。

★注：以上材料除已备注“如有”项外缺少任意一项，投标文件按无效处理。

（三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表。

（四）投标报价

1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

（五）投标货币

投标报价采用人民币报价。

（六）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（七）投标保证金

1.投标人应提交15000元人民币作为投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3. 投标保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函的一种（投标保证金保函格式见招标文件，支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。

投标保证金的递交时间及地点：请于2018年4月9日16:00时前到大连机械设备成套有限公司财务部递交（北京时间每天9：00—16：00，公休日、节假日除外），外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连机械设备成套有限公司；开户行：中国银行大连沙河口支行；帐号：314256319366”（支票、电汇以到帐时间为准）。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

（八）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（九）投标文件的式样和签署

1. 投标文件为ndltf格式的电子文件。

投标文件应有章节目录，每页都有页码标注。投标文件应采用胶装。投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。

2. 投标人制递交的电子光盘中的投标文件必须有投标人CA锁签章，无投标人CA锁签章的投标文件按无效投标文件处理。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封皮上写明项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标截止    年    月   日    时前不得开封”字样。

2.如果外层信封未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

4. 各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

（二）投标截止时间

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

（一）开标

1.招标代理人将在大连市公共资源交易中心开标室（*）进行开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3.开标时，投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求进行密封和标记并在密封检查表上签字确认，但投标人法定代表人或被授权人未参加开标会议的，则被认为放弃相应权利。

注：各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人须在开标记录表上签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

4.采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过资格性审查和符合性审查的；

（7）投标文件未按招标文件规定填写，对项目需求及服务要求没有做出实质性响应，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；

（8）投标文件未按招标文件规定签字、盖章的；投标文件无法定代表人授权书的；

（9）有两个以上不同的投标报价，且未注明何者有效的；

（10）服务期限超出招标文件规定的；

（11）投标文件逾期送达的；

（12）有作假行为，提供虚假业绩等证明资料的；

（13）不符合中华人民共和国财政部令第87号第六十条的规定；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）当开标一览表与投标文件报价不符时，应以开标一览表为准。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

（六）串标

在评审过程中，评标委员会发现投标单位有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标行为，具体表现形式包括：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.投标单位串通投标的其他情形。

对认定属于串通投标的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理，并报送政府采购管理机构依法进行处理。

（七）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8. 评标委员会会对所有参加投标的投标人的投标文件进行评审，由各评委独立打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。

9. 根据投标人的综合得分，计算出投标人的评标总得分，由高到低排出顺序，评标总得分最高的投标人推荐为中标候选人。

（八）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，推荐合格的中标候选人。

2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至大连高新技术产业园区政府采购管理部门审查。

（九）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件。

3.保证质量、保证服务时间，按照招标文件要求提供服务。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其服务完成的项目进行实地考察。

4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的服务价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。

2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《大连市政府采购网》。

（四）签订合同

1.中标人在收到中标通知书后应当按有关规定与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

2.如果中标人无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其投标保证金，并承担相关法律责任。

(五)履约保证金

不采用。

（六）招标代理人服务费

1. 招标代理服务费由中标人支付，本次招标代理服务费按服务招标标准向中标人收取。

2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连机械设备成套有限公司缴纳代理服务费。

3.招标代理服务收费标准:

|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000--10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000--100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×0.8％＝3.2万元

（1000-500）万元×0.45％＝2.25万元

（5000-1000）万元×0.25％＝10万元

（10000-5000）万元×0.1％=5万元

（100000-10000）万元×0.05％=45万元

合计收费=1.5十3.2＋2.25＋10+5+45＝66.95（万元）

4.招标代理费为按取费标准【计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》】进行计算，然后乘以调整系数。中标金额在500万元及以上时调整系数为80%，中标金额在100万元（含100万元）~500万元时调整系数为90%，中标金额在100万以下时调整系数为100%。

（七）其他注意事项

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

（八）验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参加验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

# 第二章 合同条款及合同格式

合同格式

合同编号：

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。

一、项目概况

1.1项目名称：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造。

1.2项目地点：甲方指定的地点。

二、项目要求

2.1项目内容

2.1.1主会场内外氛围营造及设计制作（包括户外广告板、会标、出入口导视、展览日程板、会议日程板、组委会板等）。

2.1.2专题展示区域展台设计及搭建（包括项目展示区、投资机构展区等）。

2.1.3现场路演及会议区设计及搭建(包括各会议室、项目路演区、创业环境推介说明会展区等)。

2.1.4多功能厅主题活动设计及搭建

2.2项目具体要求

2.2.1设计风格要符合海创周的特点，简洁大方，色彩纯净明亮，与展馆的建筑色调协调融合。设计元素及图案选择要符合展会的主题，并具有时尚感和科技感。

2.2.2要将海创周主题形象营造出来，要在主会场内外合适的地方呈现展会的形象和主题。

2.2.3设计方案要易于施工和实现，结构稳固，不得超高超限。搭建和施工效果要与设计方案吻合，不同材质、不同工艺的施工效果要保证色彩的一致性。

2.2.4设计和施工时要注意节能环保，尽量避免过度繁琐累赘的装饰，多采用半透明、材质轻、可重复利用的材料，倡导轻装修，充分利用循环材料，并做好回收。

2.2.5要有很好的导视功能和展示效果。融合多媒体的手段，采用投影技术和电子手段进行信息展示和呈现。体现信息和科技的元素。

2.2.6功能性区域的设计要注重用户体验，人性化处理，符合视觉和感官习惯，确保舒适和易用。

2.2.7避免在现场大规模的施工，要在外场提前加工结构型部件和可装配零部件，现场组装和调试。

2.2.8项目的设计和搭建施工要能够根据主办方的要求进行调整，并确保效果和质量。

2.2.9项目使用后要完成拆除及撤离工作，部分用品和材料做好回收。

三、时间要求：

3.1项目开幕时间：2018年6月29日-7月1日

3.2项目初审验收时间：开幕前15天。

3.3施工时间：2018年6月27日-28日,2018年6月28日16:00前完成所有的施工工作。

3.4维护时间：2018年6月29日-7月1日，每日9:00-17:00负责展会期间与施工有关的日常维护工作。

3.5项目终审时间：项目终审验收时间：2018年6月20日16:00。

3.6撤展时间：撤展时间：2018年7月1日18:00以后开始，完成海创周主会场所有施工的撤展工作。

初审验收是指：供应商在展会开幕前15日，按照经采购人确认的设计搭建方案和材料清单，进行材料购买，设备准备，核心构建加工，器材租赁等进场准备。供应商需提供初审验收报告书，经采购人核准通过，方可通过初审验收。

终审验收是指：2018年6月20日提交项目实施最终方案。项目搭建完毕，经采购人审验，确认可以投入使用，供应商需提供终审验收报告书，经采购人核准通过，方可通过终审验收。

四、项目合同价款：

项目合同价款大写：           元人民币。

五、甲方责任

5.1为保证项目施工工作如期顺利进行，甲方应在本合同签定后将有关文件、展商名单、设计图、设计/施工要求、展馆资料等必备文件交乙方以确定最终效果图和施工图。

5.2应根据项目组织情况，及时将有关信息和企业变更情况通报乙方，如：展区的规模、展位数量、面积、企业名称、联络和通讯地址、联系人，以便乙方及时和企业联系，确定施工和道具配备事宜。

5.3为乙方出具办理施工所涉及的相关手续的证明文件，并说明相关注意事项。

六、乙方责任

6.1参加甲方组织的项目施工协调会，拟订施工进度计划。

6.2根据甲方要求和实际需要对设计方案、施工图纸等作必要的后期修改和补充，并严格按甲方确认的施工图纸、项目清单进行施工。如对展馆技术资料有不确定的地方，需及时和展馆联系或通过甲方索取。如甲方的图纸、设计要求等和展馆条件、规定不相符合，乙方需及时通知甲方，并由双方协商做出修改，以避免施工时出现问题。

6.3指派一名负责人为乙方项目代表，负责合同履行，协调解决由乙方负责的施工各项内容，并及时同企业联络以确定具体展区施工细节。

6.4乙方需根据主会场相关安全要求施工，所使用的材料必须符合展馆消防要求，展架必须牢固，管线布置合理，电路铺设安全，施工时不能阻挡公共通道。

6.5根据项目工作量和施工期限安排好人力，保证项目按时完成，避免布展时出现混乱和无序。

6.6展览会期间安排人员值守和维护，及时解决施工项目上的工程技术问题。

6.7展览会闭幕后，乙方按甲方要求和展馆规定妥善处理所有道具和垃圾，并自行支付产生的垃圾处理费。

七、乙方免责条款：

7.1由于人力不可抗拒的原因使乙方无法履行协议时（不可抗力条款），即由于地震、台风等自然灾害及罢工、政变、战争、燃油危机等人为灾害造成本合同无法执行时，乙方应及时采取补救措施，但对其后果应得以免责。一旦发生以上情况，乙方应立即通知甲方。

八、项目验收及款项支付：

8.1乙方应严格按照双方最后确定的设计图施工，并随时接受甲方检验，为甲方提供便利条件，同时承担由自身原因导致返工、修改的费用。

8.2财政投资审核中心将对乙方的工程施工及造价进行审验。

8.3项目方案通过初审验收之日起10日内支付合同总价款的30%，项目搭建完毕通过终审验收之日起10日内支付合同总价款的20%。

8.4双方同意，最终项目款结算金额以高新园区财政审定金额为准。

8.5项目执行报告提交采购人审验合格，并经财政审计后30日内予以支付审定后价款的余款。

九、双方的权利和义务

9.1本合同实施中如乙方不按合同规定的时间和设计要求完成全部项目或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。

9.2甲方应按规定时间和方式向乙方确认施工图纸，保证乙方能够依据合同约定的施工时间开展工作，以确保项目的顺利完成。

9.3甲方应按规定时间和方式向乙方支付各阶段款项。

十、附则

10.1本合同在执行期间，如有未尽事宜或遇有不可抗拒的特殊情况，双方本着友好协商的方式加以解决。

10.2本协议签定后，统一由双方指定代表进行联系和办理本协议所规定的一切工作和事项。签约双方必须严格遵守本协议所列各项条款，任何一方违约，均应承担因违约造成的责任和经济损失。

10.3本协议未尽事宜，将由甲、乙双方协商解决，必要时将以备忘录或补充协议的形式另行规定。

10.4本合同正本2份，副本10份。甲方执1份正本、5份副本；乙方执1份正本、3份副本；大连市政府采购监督管理处和招标代理机构各执1份副本(合同份数满足采购人的要求)。

10.5如对此合同产生纠纷，将按中华人民共和国有关法律由中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或其授权代表：               法定代表人或其授权代表：

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

联系电话：                             联系电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号;

签订日期：      年   月   日

注：该合同格式仅为主要条款、以最终双方签订合同条款为准。

# 第三章 项目需求及服务要求

项目需求及服务要求

- 项目说明

1、项目名称：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造

★2、项目开幕时间：2018年6月29日-7月1日

（1）施工时间：2018年6月27日-28日

（2）竣工时间：2018年6月28日16:00前完成所有的施工工作。

（3）维护时间：2018年6月29日-7月1日，每日9:00-17:00负责展会期间与施工有关的日常维护工作。

（4）撤展时间：2018年7月1日18:00以后开始，完成海创周主会场所有施工的撤展工作。

（5）项目初审验收时间：开幕前15天。

（6）项目终审验收时间：2018年6月20日16:00。

（7）初审验收是指：供应商在展会开幕前10日，按照经采购人确认的设计搭建方案和材料清单，进行材料购买，设备准备，核心构建加工，器材租赁等进场准备。供应商需提供初审验收报告书，经采购人核准通过，方可通过初审验收。

（8）终审验收是指：2018年6月20日提交项目实施最终方案。项目搭建完毕，经采购人审验，确认可以投入使用，供应商需提供终审验收报告书，经采购人核准通过，方可通过终审验收。

3、项目地点：采购人指定的地点

4、项目内容：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造（包括2018中国海创周主会场内外氛围营造及设计制作、专题展示区域展台设计及搭建、现场路演及会议区设计及搭建、多功能厅主题活动设计及搭建。）

搭建限高5米。具体布局见平面图。

- 项目需求

1.主会场内外氛围营造及设计制作（包括户外广告板、会标、出入口导视、展览日程板、会议日程板、组委会板、媒体采访区等）。

2.专题展示区域展台设计及搭建（包括项目展示区、投资机构展区、政策展示区等）。

3.现场路演及会议区设计及搭建(包括各会议室、项目路演区、精品宴会厅等)。

4.多功能厅主题活动设计及搭建

三、项目实施要求：

1、设计风格要符合海创周的特点，简洁大方，色彩纯净明亮，与展馆的建筑色调协调融合。设计元素及图案选择要符合展会的主题，并具有国际化、时尚感和科技感。

2、要将海创周主题形象营造出来，要在主会场内外合适的地方呈现展会的形象和主题。

3、设计方案要易于施工和实现，结构稳固，不得超高超限。搭建和施工效果要与设计方案吻合，不同材质、不同工艺的施工效果要保证色彩的一致性。

4、设计和施工时要注意节能环保，尽量避免过度繁琐累赘的装饰，多采用半透明、材质轻、可重复利用的材料，倡导轻装修，充分利用循环材料，并做好回收。

5、要有很好的导视功能和展示效果。融合多媒体的手段，采用投影技术和电子手段进行信息展示和呈现。体现信息和科技的元素。

6、功能性区域的设计要注重用户体验，人性化处理，符合视觉和感官习惯，确保舒适和易用。

7、避免在现场大规模的施工，要在外场提前加工结构型部件和可装配零部件，现场组装和调试。

8、项目的设计和搭建施工要能够根据主办方的要求进行调整，并确保效果和质量。

9、项目使用后要完成拆除及撤离工作，部分用品和材料做好回收。

四、其他要求

1.本项目实施的成品展台、设备、临时设施，在展会结束后成交供应商须按采购人要求的时间及方式撤出展馆。

2.本项目实施的成品展台、设备、临时设施在展会结束后由成交供应商负责处理。

3.依据相关规定部分项目如需具有相关资质方可实施，则须委托具有该项资质的企业实施。

注：带★的条款为必须满足条款。

# 第四章 投标文件格式

一、法人授权委托书

兹授权        (委托代理人姓名)                (身份证号）                                       为我方委托代理人，参加政府                         （项目名称、包号）

（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

投标人公章

注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

二、承诺书

(投标单位名称)：

如果我单位中标，我单位作如下承诺：

1、中标的服务业务不转包、不分包；

2、严格履行合同。

3、严格遵守国家相关法律、法规。

如违反上述承诺内容，我单位愿承担由此造成的一切后果责任。同时接受相关主管部门的处罚。

特此承诺。

投 标 人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

年   月    日

三、无重大违法记录声明

（代理机构名称）：

我单位在参加政府采购项目（项目名称：                                                 项目编号：                    ）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的15000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

投标人名称：  （加盖公章）

法定代表人或其授权代表人： (签字或盖章)

年      月      日

四、报价函

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（招标项目名称、包号）（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本  份。

完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标报价人民币金额为：              （同时用文字和数字表示）。

- 我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

- 本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

- 服务周期：                。

- 我方已按招标文件规定交纳了投标保证金，并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。

- 我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

- 我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

- 我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

投标人代表签字

投标人名称

投标人公章

日期

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。

2、投标人代表签字，必须是亲笔签名。

3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章。

4、不得使用其他印章或电子制版签名。

# 五、投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 项目要求 | 单项报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主会场内外氛围营造及设计制作 | 包括户外广告板、会标、出入口导视、展览日程板、会议日程板、组委会板、媒体采访区等）。 | 1、设计风格要符合海创周的特点，简洁大方，色彩纯净明亮，与展馆的建筑色调协调融合。设计元素及图案选择要符合展会的主题，并具有国际化、时尚感和科技感。 2、要将2018中国海创周主会场的形象营造出来，要在展馆内外合适的地方呈现展会的形象和主题。 3、设计方案要易于施工和实现，结构稳固，不得超高超限。搭建和施工效果要与设计方案吻合，不同材质、不同工艺的施工效果要保证色彩的一致性。 4、设计和施工时要注意节能环保，尽量避免过度繁琐累赘的装饰，多采用半透明、材质轻、可重复利用的材料，倡导轻装修，充分利用循环材料，并做好回收。 5、要有很好的导视功能和展示效果。融合多媒体的手段，采用微投影技术，多采用电子手段进行信息展示和呈现。体现信息和科技的元素。 6、功能性区域的设计要注重用户体验，人性化处理，符合视觉和感官习惯，确保舒适和易用。 7、避免在现场大规模的施工，要在外场提前加工结构型部件和可装配零部件，现场组装和调试。 8、项目的设计和搭建施工要能够根据主办方的要求进行调整，并确保效果和质量。 9、项目使用后要完成拆除及撤离工作，部分用品和材料做好回收。 |  |  |
| 2 | 专题展示区域展台设计及搭建 | 包括项目展示区、投资机构展区、政策展示区等 |  |  |  |
| 3 | 现场路演及会议区设计及搭建 | 包括各会议室、项目路演区、精品宴会厅等 |  |  |  |
| 4 | 多功能厅主题活动设计及搭建 | 现场环境的布置、条幅等 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 不可预见（税金、管理费等） |  |  |  |
| 6 | 总计价格（报价）： |  |

注：

1．所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　供应商法定代表人或其授权委托人签字：

2．如果单价和总价不符时，以单价为准。

供应商公章：　　　日　　　期：

# （一）小型和微型企业产品报价说明表格式

小型和微型企业产品报价说明表（非联合体投标时提供）

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”；

4、未填报本表或未提供“中小企业声明函及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

# （二）残疾人福利性单位报价说明表格式

# （如有）

残疾人福利性单位产品报价说明表

| 序号 | 服务名称 | 服务类型 | 投标人名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；

2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”及其他证明文件（详见投标人须知）；

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。

投标人名称：

投标人公章：

投标人代表签字：

六、资格证明文件

（以下文件复印件均须加盖公章）

1．营业执照副本复印件

2．税务登记证复印件

3. 组织机构代码证复印件

注：三证合一提供营业执照副本复印件即可。

4．法定代表人身份证复印件

5.无重大违法记录声明

# 七、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 证 书 |  |
| 单位组织机构简介： |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：

日      期：         年     月     日

# 八、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 | 该项目中任职 |

投标人：                                 （单位全称及盖章）

法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：

日      期：                  年          月         日

注：

1、投标人需随此表附上项目负责人的身份证复印件（原件携带至开标现场，如投标文件中所附复印件专家认定实质内容无法辨认，会要求投标人提供原件备查，若未提供，视为复印件无效；

2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

# 九、拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 学 历 | 专业 | 资质证书情况 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | … |

投标人：                                 （单位全称及盖章)

法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：

日     期：         年         月         日

十、项目总体设计方案

（格式自拟）

针对本项目的项目需求及技术要求编制项目总体设计方案，包含但不限于以下内容：4项内容的总体设计及详细平面布置图及各部分效果图各一张，规划设计方案的主题、风格、特点、方向说明。

十一、创新思路

（格式自拟）

十二、应急预案

（格式自拟）

# 十三、业绩

提供投标人近三年（自2015年4月1日起）内具有类似活动承办业绩情况注：

# 十四、其它资料

（如有，证明文件复印件）

# 十五、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函，以及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。

# 十六、残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 十七、政府采购投标保证金担保函

（如采用大连市企业信用担保有限公司出具的投标担保，须使用下列担保函格式）

编号：

（招标人 或采购代理机构）：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称“投标人”）拟参加编号为＿＿＿＿＿＿的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与招标人 或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起＿＿＿个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在＿＿个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

# 十八、履约保证金保函

（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）

1.银行出具的履约保函格式

：

本保函是我行（           〈银行全称〉）为          （以下简称卖方）根据贵处组织的          项目（项目编号）投标结果，将与           （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为              元（大写人民币），即合同总金额的10%。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。

银行全称：　　　　　　　        卖方全称：

（盖章）                        （公章）

开具人（签字）：　　　　　      被授权人（签字）：

职　务：　　　　　　　　        职　务：

电　话：　　　　　　　　        电　话：

传　真：　　　　　　　　        传　真：

日　期：　　　　　　　　        日　期：

2.大连市企业信用担保有限公司出具的履约保函格式

编号：

（招标人 ）：

鉴于你方与＿＿＿＿＿＿＿（以下简称供应商）于＿＿年＿＿月 ＿＿日签定编号为的＿＿＿＿《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月 ＿＿日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人 同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的＿＿%数额为（大写 ）＿＿＿＿＿＿元，币种为＿＿＿ 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后＿＿＿日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在＿＿＿工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为＿＿＿＿＿＿法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

# 附件1：开标一览表

项目名称：2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目项目

项目编号：DCZ201803058      　　                        年   月   日

| 投标总报价 （人民币/元） | 服务周期 |
| --- | --- |
|  | 按招标文件要求 |
| 总报价（大写） |  |

投标人名称：

投标人法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。

# 附件2：评标方法

1、评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、商务对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2、投标人投标产品是中小企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3、对于符合条件的福利性单位报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

4、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和参加人福利性单位扣除率中较大值。

评分标准

| 名称 | 评价 因素 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 投标 报价 | 20 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20 注解： 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2、投标人报价为投标函中投标总价。 3、投标人投标产品是中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 |
| 技术部分 | 总体 设计 方案 | 40 | 1、设计方案的风格符合2018中国海创周的时尚感和科技感，注重节能环保及循环材料的使用，满足采购人的项目功能需求，能充分呈现出展会主题。（得40-31分） 2、设计方案基本符合采购人的项目功能需求，能结合展会主题进行呈现。（得30-21分） 3、设计方案一般，基本满足项目功能需求。（得20-11分） 4、设计方案差，不满足项目功能需求。（得10-0分） |
|  | 创新 思路 | 10 | 1、要充分体现创新，从呈现风格、施工材料、现场效果、及实际应用等方面，能充分符合采购人的需求，则可以获得创新思路分。 2、每一项创新思路可以获得2分，最多可以计算五项创新思路，不超过10分。 3、没有提出创新思路则不得分。 |
|  | 应急 预案 | 10 | 1、优秀标准：供应商应急预案科学性、先进性、合理性、规范性及成熟性方面十分优秀(得10-8分)； 2、良好标准：供应商应急预案科学性、先进性、合理性良好（得7-6分）； 3、一般标准：供应商应急预案一般（得5-3分） 4、没有应急预案的得0分。 |
| 商务部分 | 业绩 案例 | 10 | 投标人近三年（自2015年4月1日起）内具有类似活动承办业绩情况。每提供一个得2分，满分10分。（2015年4月1日后业绩，以合同签署时间或中标通知书发放时间为准） |
|  | 人员 配置 | 10 | 1、投标人人员的业务水平出色，在维保服务方面有丰富经验，人员配置的合理性、完整性及其相互协作关系较高(得10-8分)； 2、供应商人员有一定业务水平及维护经验，人员配置的合理性、完整性及其相互协作关系有一定体现(得7-5分)； 3、供应商人员配置的合理性、完整性及其相互协作关系没有体现(得4-2分) |

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）商务评估得分高的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

6、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

# 附件3：资格性评审表

2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目项目

资格性评审表

| 序 号 | 审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证符合要求情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金缴纳符合要求情况（根据代理机构提供的证明材料核实）。 |  |  |  |  |
| 3 | 信用记录符合要求情况。 |  |  |  |  |
| 4 | 三年内无行贿犯罪记录。 |  |  |  |  |
| 5 | 重大违法记录查询情况。 |  |  |  |  |
| 6 | 供应商无重大违法记录声明情况。 |  |  |  |  |
|  | 审查结论 |  |  |  |  |
|  | 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 采购人审查人签字： 采购人单位： 代理机构审查人签字： 代理机构单位： |

注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或谈判小组进行审查。

2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。

4、代理机构应提供的供应商投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：

（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。

（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。

（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。

# 附件4：符合性评审表

2018中国海创周主会场设计搭建及氛围营造项目项目

符合性评审表

| 序号 | 审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件完整性符合招标文件实质性要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件签署情况符合招标文件实质性要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 按照招标文件规定报价，没有漏项。 |  |  |  |  |
| 5 | 对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离 |  |  |  |  |
| 6 | 未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  |  |
| 7 | 未发现有其他不符合法律法规规定的实质性要求。 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |
| 备注： 评委签字： 日期： |

注：

1、合格项打√，不合格项打╳，不合格请在备注栏内注明。

2、认定投标文件无效的依据应属于《符合性审查表》所列内容。《符合性审查表》未列明的，不得作为认定投标文件无效的依据（属于法律法规规定的投标、报价文件无效的情形除外）。

# Text boxes

招

标

类

别

费

率

中

标

金

额

（

万

元

）